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Про затвердження Середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій Дядьковицької сільської територіальної громади на 2027–2029 роки

Керуючись абзацом четвертим частини третьої статті 75² Бюджетного кодексу України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затверджених наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28 серпня 2025 року № 352, у редакції наказу від 13 липня 2026 року № 7477, Стратегії сталого розвитку Дядьковицької сільської територіальної громади до 2027 року, Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки, враховуючи протокол засідання місцевої інвестиційної ради Дядьковицької сільської ради від 17 серпня 2026 року № 3, виконавчий комітет Дядьковицької сільської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Дядьковицької сільської територіальної громади на 2027–2029 роки (далі — Середньостроковий план), що додається та є невід’ємною частиною цього рішення.
2. Визначити Середньостроковий план основним документом середньострокового планування пріоритетних публічних інвестицій громади та основою для формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій Дядьковицької сільської територіальної громади.
3. Встановити орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027–2029 роки в сумі 10 500,0 тис. грн, у тому числі за рахунок коштів бюджету Дядьковицької сільської територіальної громади.
4. Передбачити можливість залучення додаткових джерел фінансування, не заборонених законодавством, зокрема державних субвенцій, грантів, міжнародної технічної допомоги, коштів комунальних підприємств та інших джерел.
5. Фінансовому відділу Дядьковицької сільської ради враховувати положення Середньострокового плану під час формування прогнозу місцевого бюджету та проєктів місцевого бюджету на відповідні роки в межах наявного фінансового ресурсу.
6. Відповідальним структурним підрозділам Дядьковицької сільської ради забезпечити підготовку, оцінку, пріоритезацію та супровід публічних інвестиційних проєктів відповідно до визначених Середньостроковим планом пріоритетних напрямів.
7. Забезпечити узгодження заходів публічних інвестицій із містобудівною та землевпорядною документацією громади, а також наявність правових підстав для реалізації відповідних інвестиційних проєктів.
8. Забезпечити внесення затвердженого Середньострокового плану до Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM) у встановленому порядку та строки.
9. Забезпечити оприлюднення затвердженого Середньострокового плану на офіційному вебсайті Дядьковицької сільської ради у п’ятиденний строк.
10. Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводити щороку шляхом аналізу фінансових показників та порівняння фактичних і планових значень цільових показників. Секторальним підрозділам подавати відповідальному підрозділу щороку до 15 квітня моніторингову інформацію у відповідному розрізі.
11. Результати моніторингу подавати на розгляд місцевої інвестиційної ради та враховувати під час розроблення Середньострокового плану на наступний період.
12. У разі обмеженості фінансового ресурсу першочергово спрямовувати кошти на найбільш критичні напрями, визначені Середньостроковим планом, зокрема пожежну сигналізацію в закладах освіти, реалізацію заходів Нової української школи та реабілітацію ветеранів.
13. Суми, визначені Середньостроковим планом, вважати орієнтовними. Їх уточнення здійснювати під час формування та затвердження щорічних бюджетів громади з урахуванням фактичного фінансового ресурсу та можливостей залучення додаткових джерел фінансування.
14. З дня затвердження цього Середньострокового плану вважати таким, що втратив чинність, попередній середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій громади — за наявності.
15. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову та заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу функціональних обов’язків.
16. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття.

Сільський голова					                                          Людмила ВІТКОВЕЦЬ


ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконавчого комітету
Дядьковицької сільської ради
від «21» серпня 2026 року № 108

СЕРЕДНЬОСТРОКОВИЙ ПЛАН
ПРІОРИТЕТНИХ ПУБЛІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ
Дядьковицької сільської територіальної громади
на 2027–2029 роки
(розроблено відповідно до Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затверджених наказом Мінекономіки від 28.08.2025 № 352 у редакції наказу від 13.07.2026 № 7477)
I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА
1.1. Мета та підстави розроблення
Середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій Дядьковицької сільської територіальної громади на 2027–2029 роки (далі — Середньостроковий план) розроблено відповідно до абзацу четвертого частини третьої статті 75² Бюджетного кодексу України, Методичних рекомендацій щодо порядку розроблення та моніторингу реалізації середньострокового плану пріоритетних публічних інвестицій регіону (територіальної громади), затверджених наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 28 серпня 2025 року № 352 (у редакції наказу від 13 липня 2026 року № 7477), Стратегії сталого розвитку Дядьковицької сільської територіальної громади до 2027 року, Державної стратегії регіонального розвитку на 2021–2027 роки.
Мета Середньострокового плану — визначити пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування та основні напрями публічного інвестування відповідно до стратегічних цілей громади, забезпечити орієнтовний розподіл граничного сукупного обсягу публічних інвестицій на 2027–2029 роки та створити основу для формування єдиного проєктного портфеля публічних інвестицій громади.
Середньостроковий план розроблено виконавчим органом Дядьковицької сільської ради на підставі пропозицій секторальних структурних підрозділів у межах орієнтовного граничного сукупного обсягу публічних інвестицій, доведеного фінансовим органом, і підлягає схваленню місцевою Інвестиційною радою та затвердженню одночасно зі схваленням прогнозу місцевого бюджету.
1.2. Підходи до формування пріоритетів публічного інвестування
• цілей і завдань Стратегії сталого розвитку Дядьковицької ТГ до 2027 року (безпека і висока якість життя; можливості для самореалізації; екологія та енергоефективність);
• наскрізних стратегічних цілей: енергоефективність, реагування на зміни клімату, гендерна рівність, безбар’єрність, безпека (у тому числі пожежна);
• необхідності забезпечення безпеки дітей у закладах освіти, реалізації реформи «Нова українська школа», підтримки ветеранів війни, базових потреб мешканців (водопостачання, дороги, медицина);
• фактичної мережі установ громади та користувачів послуг (602 учні ЗЗСО, близько 5 400–5 800 жителів, КНП, ФАПи, заклади культури тощо);
• рейтингування напрямів у межах галузей за пріоритетністю, очікуваним соціально-економічним ефектом та наявністю управлінського ресурсу.
II. ОПИСОВА ЧАСТИНА
2.1. Наскрізні стратегічні цілі здійснення публічних інвестицій
1. Безпека освітнього, медичного та публічного простору (пожежна сигналізація, оповіщення, відеоспостереження, цивільний захист).
2. Розвиток людського потенціалу через якісну освіту (Нова українська школа, сучасне обладнання, інклюзія).
3. Підтримка ветеранів війни та вразливих груп (реабілітація, соціальні послуги, ветеранські простори).
4. Енергоефективність та реагування на зміни клімату (термомодернізація, ВДЕ, управління відходами).
5. Безбар’єрність інфраструктури освіти, охорони здоров’я та публічних послуг.
6. Базова якість життя: надійне водопостачання, дороги місцевого значення, вуличне освітлення, благоустрій.
2.2. Фінансова структура публічних інвестицій
Орієнтовний граничний сукупний обсяг публічних інвестицій на 2027–2029 роки становить 10 500,0 тис. грн (кошти бюджету Дядьковицької сільської територіальної громади). Можливе залучення додаткових джерел: державні субвенції, гранти, міжнародна технічна допомога, кошти комунальних підприємств.
	№
	Галузь (сектор)
	2027
	2028
	2029
	Разом / %

	1
	Освіта і наука
	1 200,0
	1 100,0
	700,0
	3 000,0 / 28,6%

	2
	Муніципальна інфраструктура та послуги
	800,0
	900,0
	600,0
	2 300,0 / 21,9%

	3
	Охорона здоров’я
	800,0
	800,0
	400,0
	2 000,0 / 19,0%

	4
	Соціальна сфера
	250,0
	320,0
	330,0
	900,0 / 8,6%

	5
	Культура та інформація (культура, спорт, туризм)
	250,0
	320,0
	330,0
	900,0 / 8,6%

	6
	Довкілля
	230,0
	230,0
	240,0
	700,0 / 6,7%

	7
	Громадська безпека
	230,0
	230,0
	240,0
	700,0 / 6,7%

	
	РАЗОМ
	3 760,0
	3 900,0
	2 840,0
	10 500,0 / 100%


Суми орієнтовні; уточнюються при формуванні щорічних бюджетів. При дефіциті коштів пріоритет надається критичним напрямам: пожежна сигналізація в освіті, НУШ, реабілітація ветеранів.
2.3. Пріоритетні галузі (сектори) для публічного інвестування
	№
	Галузь (сектор)
	Відповідальний секторальний підрозділ

	1
	Освіта і наука
	Відділ освіти і культури сільської ради

	2
	Муніципальна інфраструктура та послуги
	Підрозділи ЖКГ, благоустрою; КП «Дядьковицьке»

	3
	Охорона здоров’я
	Сільська рада; КНП «Дядьковицька лікарня з центром паліативної допомоги»

	4
	Соціальна сфера
	Підрозділ соціального захисту; КЗ «Центр надання соціальних послуг»

	5
	Культура та інформація
	Відділ освіти і культури

	6
	Довкілля
	Підрозділи ЖКГ / екології

	7
	Громадська безпека
	Сільська рада (цивільний захист, безпека)


2.4.1. Галузь «Освіта і наука» (3 000,0 тис. грн)
Підсектори: освіта. Відповідальний: відділ освіти і культури.
	Рейт.
	Напрям
	Цільовий показник / індикатор
	База
	Ціль 2029
	Сума, тис. грн

	1
	Забезпечення ЗЗСО обладнанням для НУШ
	Кабінети з обладнанням НУШ
	26
	40
	1 200

	2
	Пожежна сигналізація в закладах освіти
	Заклади освіти з АСПС
	1
	6
	600

	3
	Термомодернізація та безбар’єрність закладів освіти
	Термомодернізовані / безбар’єрні об’єкти
	0 / 1
	4 / 5
	800

	4
	Оновлення шкільних автобусів (у т.ч. для дітей з ОФМ)
	Шкільні автобуси
	4
	6
	400


Стратегічне завдання: розвиток освіти, реалізація Державного стандарту базової середньої освіти, безпека освітнього середовища.
Користувачі: 602 учні ЗЗСО, персонал закладів, діти дошкільного віку.
2.4.2. Галузь «Муніципальна інфраструктура та послуги» (2 300,0 тис. грн)
Підсектори: водопостачання та водовідведення; автомобільні дороги; містобудування, благоустрій; теплопостачання / освітлення.
	Рейт.
	Напрям
	Цільовий показник / індикатор
	База
	Ціль 2029
	Сума, тис. грн

	1
	Модернізація інфраструктури водопостачання
	Об’єкти водопостачання
	0
	6
	900

	2
	Відновлення доріг місцевого значення
	Площа покриття, кв. м
	8 000
	18 000
	700

	3
	Вуличне освітлення (LED)
	Світильники
	50
	200
	300

	4
	Спецтехніка КП та благоустрій
	Одиниці техніки / об’єкти благоустрою
	0 / 0
	4 / 10
	400


Стратегічне завдання: якість життя, інженерна інфраструктура.
Користувачі: домогосподарства та всі жителі громади.
2.4.3. Галузь «Охорона здоров’я» (2 000,0 тис. грн)
Підсектори: первинна медична допомога; реабілітаційна допомога; розбудова системи ОЗ.
	Рейт.
	Напрям
	Цільовий показник / індикатор
	База
	Ціль 2029
	Сума, тис. грн

	1
	Реконструкція приміщення для реабілітації ветеранів
	Приміщення реабілітації
	0
	1
	900

	2
	МТЗ первинної ланки (УЗД, телемедицина)
	УЗД / комплекти телемедицини
	3 / 0
	5 / 4
	700

	3
	Безбар’єрність та ПС у закладах ОЗ
	Безбар’єрні / з АСПС об’єкти
	1 / 0
	5 / 3
	400


Стратегічне завдання: доступ до якісної медичної допомоги, ветеранська політика.
Користувачі: населення громади, ветерани, пацієнти КНП та ФАПів.
2.4.4. Галузь «Соціальна сфера» (900,0 тис. грн)
Підсектори: соціальні послуги; ветерани; підтримка сімей з дітьми та захист прав дітей.
	Рейт.
	Напрям
	Цільовий показник / індикатор
	База
	Ціль 2029
	Сума, тис. грн

	1
	Розвиток соціальних послуг для вразливих груп
	Особи з соцпослугами
	0
	80
	350

	2
	Створення ветеранських просторів
	Ветеранські простори
	0
	2
	300

	3
	Забезпечення житлом вразливих категорій
	Особи/діти з житлом
	0
	8
	250


Стратегічне завдання: соціальна підтримка, ветеранська політика, права дітей.
2.4.5. Галузь «Культура та інформація» (900,0 тис. грн)
Підсектори: культурна спадщина та національна пам’ять; культурні послуги; спорт та фізичне виховання (у поєднанні з туризмом).
	Рейт.
	Напрям
	Цільовий показник / індикатор
	База
	Ціль 2029
	Сума, тис. грн

	1
	Збереження спадщини (Пересопниця) та розвиток туризму
	Туристичні/культурні об’єкти
	0
	3
	400

	2
	Модернізація закладів культури та спорту
	Заклади після ремонту
	0
	4
	350

	3
	Розвиток спортивної інфраструктури
	Спортивні об’єкти
	1
	4
	150


Стратегічне завдання: культурна спадщина, самореалізація, туризм.
Користувачі: Унікальний ресурс — Городище Пересопниці.
2.4.6. Галузь «Довкілля» (700,0 тис. грн)
Підсектори: клімат; управління відходами; охорона вод / централізоване водопостачання (у частині енергоефективності об’єктів).
	Рейт.
	Напрям
	Цільовий показник / індикатор
	База
	Ціль 2029
	Сума, тис. грн

	1
	Енергоефективність та відновлювані джерела енергії
	Об’єкти з енергозаходами/ВДЕ
	0
	5
	450

	2
	Поводження з ТПВ та рекультивація звалищ
	Зменшення відходів (т) / звалища
	0 / 0
	150 / 3
	250


Стратегічне завдання: енергоефективність, екологія, клімат.
2.4.7. Галузь «Громадська безпека» (700,0 тис. грн)
Підсектори: протидія злочинності, підтримання публічної безпеки; цивільний захист.
	Рейт.
	Напрям
	Цільовий показник / індикатор
	База
	Ціль 2029
	Сума, тис. грн

	1
	Відеоспостереження та оповіщення населення
	Камери / системи оповіщення
	7 / 0
	90 / 5
	450

	2
	Пожежна сигналізація на об’єктах громади (поза освітою)
	Об’єкти з АСПС
	0
	8
	250


Стратегічне завдання: безпека громадян, цивільний захист.
Користувачі: усе населення громади (~5 400–5 800 осіб).
2.5. Моніторинг реалізації
Моніторинг реалізації Середньострокового плану проводиться виконавчим органом сільської ради щороку на підставі інформації секторальних структурних підрозділів шляхом аналізу фінансових показників і порівняння фактичних та планових значень цільових показників.
Секторальні підрозділи подають відповідальному підрозділу (з питань управління публічними інвестиціями / економічного розвитку) щороку до 15 квітня моніторинговий звіт у розрізі галузей за рекомендованою формою (додаток 3 до Методичних рекомендацій). Зведений моніторинговий звіт подається на розгляд і схвалення місцевої Інвестиційної ради. Результати моніторингу враховуються при розробленні Середньострокового плану на наступний період.
Рекомендується використовувати Єдину інформаційну систему управління публічними інвестиційними проєктами (DREAM) для внесення затвердженого плану та моніторингу.
2.6. Прикінцеві положення
З дня затвердження цього Середньострокового плану втрачає чинність попередній середньостроковий план (за наявності). Затверджений план підлягає внесенню до Єдиної інформаційної системи та публікації на офіційному вебсайті Дядьковицької сільської ради у п’ятиденний строк.
Додатки до Середньострокового плану (деталізація проєктів, вихідні дані про установи та користувачів, матриця ризиків і реагування, форми пропозиції секторальних підрозділів, детальні плани реалізації) є його невід’ємною частиною.

Сільський голова					__________________ Людмила ВІТКОВЕЦЬ
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