4. Основні проєкти, завдання та механізми реалізації Програми

| Назва проєкту, заходу |  | Номери завдань |  | Вико навець | Орієнтовна вартість за джерелами фінансування |  |  |  |  |  | Всього вартість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 |  |  | 2026 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Сільський бюджет | Субвенції з державного, обласного бюджету | Інші джерела | Сільський бюджет | Субвенції з державного, обласного бюджету | Інші джерела |  |
| Всього по програмі |  |  |  |  | 8070 | 13050 | 87785 | 9595 | 33400 | 2275 | 154175 |
| 1. Стратегічна ціль "Сталий економічний розвиток" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Операційна ціль "Розвиток малого бізнесу та інвестиції" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розроблення комплексного плану просторового розвитку громади |  | 1.1.1 |  |  | 300 | 600 |  | 300 | 600 |  | 1800 |
| Виготовлення технічної документації для об'єктів та земель комунальної власності (проєкти землеустрою, технічні паспорти, експертні оцінки тощо) |  | 1.1.2 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 400 |
| Розроблення ресурсного паспорту громади |  | 1.1.2, 1.1.6 |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 10 |
| Розроблення проєкту землеустрою з організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду для встановлення обмежень у використанні земель ентомологічного заказника місцевого значення «Підгірцівський» на території Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області |  |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  | 30 |
| Розроблення проєкту землеустрою з організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду для встановлення обмежень у використанні земель ландшавтного заказника «Передільські горби» на території Дядьковицької сільської ради Рівненського району Рівненської області |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  | 50 |
| Операційна ціль 1.2. Енергоефективність та відновлювальні джерела енергії |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запровадження і сертифі-кація системи енергоме-неджменту (у тому числі проведення ерегоаудиту комунальних будівель) |  | 1.2.1, 3.1.6 |  |  | 100 | 50 |  | 100 | 50 |  | 300 |
| Капітальний ремонт КЗ "Малошпаківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)" загального типу (утеплення фасадів) |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  | 1000 | 1500 |  |  |  |  | 2500 |
| Заміна системи опалення КЗ "Малошпаківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)" загального типу (зі встановленням твердопаливних котлів) |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  | 100 |  |  | 200 | 2500 |  | 2800 |
| Капітальний ремонт будівлі філії "Милостівська початкова школа" опорного закладу "Дядьковицький ліцей |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  | 100 | 600 |  | 200 | 600 |  | 1500 |
| Утеплення фасаду опорного закладу "Малошпаківський ліцей" |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  | 500 | 4500 |  | 500 | 4500 |  | 10000 |
| Реконструкція системи опалення опорного закладу "Малошпаківський ліцей" |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  | 150 |  |  | 400 | 4500 |  | 5050 |
| Реконструкція системи опалення майстерні Дядьковицького ліцею |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |
| Капітальний ремонт будівлі Дядьковицького ліцею (утеплення фасадів) |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  |  |  |  | 600 | 6000 |  | 6600 |
| Реконструкція системи теплопостачання Дядьковицького ліцею |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  |  |  |  | 500 | 2000 |  | 2500 |
| Будівництво твердопаливної котельні для теплопостачання Малошпаківського ліцею, Малошпаківського ЗДО |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  | 100 | 1200 |  | 100 | 1100 |  | 2500 |
| Реконструкція системи теплопостачання Дядьковицького ЗДО |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  |  |  |  | 200 | 1300 |  | 1500 |
| Реконструкція системи теплопостачання Верхівського ЗДО |  | 1.2.2, 3.1.6 |  |  |  |  |  | 200 | 1300 |  | 1500 |
| Реконструкція системи теплопостачання приміщення Дядьковицької сільської ради |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  | 500 |
| Реконструкція системи теплопостачання приміщення Малош паківської сільської ради |  | 1.2.2 |  |  |  |  |  | 250 | 250 |  | 500 |
| Операційна ціль 1.3. Розвиток зеленого та етно туризму |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Упорядкування зони відпочинку "Троянівські джерела" біля ентомологічного заказника "Підгірцівський" |  | 1.3.1 |  |  | 10 |  | 40 |  |  |  | 50 |
| 2. Стратегічна ціль «Безпека і висока якість життя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 2.1. Створення безпечного та комфортного середовища проживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення дієвої системи пожежної безпеки шляхом поєднання функцій місцевої пожежної команди і добровільних пожежних бригад | 2.1.1 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 200 |
| Поточний середній ремонт дороги Т-1817 (с. Дядьковичі) | 2.1.2 |  |  |  | 100 |  | 84250 |  |  |  | 84350 |
| Затвердження цільової програми з утримання доріг місцевого значення на 2025-2026 роки | 2.1.3 |  |  |  | 100 |  | 200 | 100 |  | 200 | 600 |
| Проведення вуличного освітлення на вул. Троїцькій в с. Милостів | 2.1.4 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 150 | 200 |
| Влаштування вуличного освітлення в с. Дворовичі вул. Садова | 2.1.4 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | 50 | 350 |
| Влаштування вуличного освітлення в с.Іваничі, а саме вул.Зелена, вул.Гагаріна | 2.1.4 |  |  |  | 400 |  | 100 |  |  |  | 500 |
| Влаштування вуличного освітлення по вул. Грушевського в с. Макотерти | 2.1.4 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |
| Влаштування вуличного освітлення в по вул. Козацька | 2.1.4 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 100 |
| Влаштування вуличного освітлення в с. Великий Шпаків | 2.1.4 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 300 | 350 |
| Влаштування вуличного освітлення в с. Ясининичі | 2.1.4 |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 200 |
| Влаштування вуличного освітлення в с. Заріцьк | 2.1.4 |  |  |  | 150 |  | 100 | 150 |  | 100 | 500 |
| Влаштування вуличного освітлення в с. Пересопниця | 2.1.4 |  |  |  |  |  |  | 50 | 100 | 50 | 200 |
| Проведення вуличного освітлення в с. М.Шпаків | 2.1.4 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| Розвиток системи відеоспостереження | 2.1.10 |  |  |  | 60 |  |  | 60 |  |  | 120 |
| Соціальний захист вразливих верств населення | 2.1.6 |  |  |  | 1200 | 300 | 300 | 1200 | 300 | 300 | 3600 |
| Сприяння зайнятості населення, організація проведення громадських робіт | 2.1.6 |  |  |  | 10 |  | 50 | 15 |  | 50 | 125 |
| Здійснення благоустрою сіл та забезпечення функціонування системи вуличного освітлення | 2.1.4 |  |  |  | 800 |  |  | 900 |  |  | 1700 |
| Операційна ціль 2.2. Покращення громадського здоров’я |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запровадження моніторингу "Індексу здоров'я школи" | 2.2.3 |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 20 |
| Операційна ціль 2.3. Система поводження з твердими побутовими відходами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Запровадження в комунальних закладах роздільного збору твердих побутових відходів | 2.3.1, 2.3.2 |  |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 | 100 |
| Ліквідація стихійних сміттєзвалищ та рекультивація земель | 2.3.2 |  |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 20 |
| 3. Стратегічна ціль «Можливості для самореалізації» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Операційна ціль 3.1. Розвиток освіти |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкція системи електропостачання КЗ "Малошпаківський заклад дошкільної освіти (ясла-садок)" загального типу | 3.1.2 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 200 |
| Огородження територій у закладах освіти | 3.1.2 |  |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 1000 |
| Обгородження території філії "Іваницька початкова школа" ОЗ "Малошпаківський ліцей" | 3.1.2 |  |  |  | 20 |  |  | 30 |  |  | 50 |
| Заміна покрівлі та водостічної системи в дошкільному підрозділі с. Верхівськ | 3.1.2 |  |  |  |  |  | 50 | 150 | 2000 | 50 | 2250 |
| Створення інклюзивно ресурсної кімнати | 3.1.2, 3.1.3 |  |  |  |  |  |  | 50 | 50 | 50 | 150 |
| Реконструкція водостічної системи ОЗ "Дядьковиць-кий ліцей" (майстерня) | 3.1.2 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  | 25 |
| Капітальний ремонт даху опорного закладу "Малошпаківський ліцей" | 3.1.2 |  |  |  | 500 | 3200 | 2000 | 500 | 3500 | 500 | 10200 |
| Реконструкція харчоблоку у філії ОЗ «Малошпаківський ліцей» | 3.1.2 |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  | 200 |
| Реконструкція харчоблоку у філіях ОЗ «Дядьковицький ліцей» | 3.1.2 |  |  |  | 300 | 1000 |  |  | 1000 |  | 2300 |
| Операційна ціль 3.2. Соціальна мобілізація та активізація громади |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Створення молодіжного центру | 3.2.2 |  |  |  | 50 |  | 150 |  |  |  | 200 |
| Створення ветеранського простору | 3.2.1 |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  | 200 |
| Операційна ціль 3.3. Розвиток фізичної культури і спорту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Будівництво спортивного майданчика в с. Макотерти | 3.3.2 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 20 |
| Щорічний футбольний турнір пам’яті загиблих Героїв Дядьковицької громади | 3.3.4 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 10 | 40 |
| Будівництво мініфутбольного полі зі штучним покриттям | 3.3.2 |  |  |  |  |  |  | 150 | 1500 |  | 1650 |
| Встановлення спортивного майданчика в с. М. Шпаків | 3.3.4 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 | 100 |
| Операційна ціль 3.4. Розвиток культури та креативних індустрій |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Інтеграція бібліотек в інтернет-середовище | 3.4.1 |  |  |  | 100 |  | 100 |  |  |  | 200 |
| Проведення фестивалів, концертів та інших культурно масових заходів | 3.4.1 |  |  |  | 20 |  | 50 | 20 |  | 100 | 190 |
| Ремонт даху клубу в с. Верхівськ | 3.4.2 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | 500 |
| Заміна покрівлі клубу в с. Дядьковичі | 3.4.2 |  |  |  | 250 |  | 250 | 250 |  | 250 | 1000 |